О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В ОКТЯБРЕ 2017 года

П.11, б),зац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 01.10.2017 | 10-30 | 01.10.2017 | Р19 |
| 2 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-45 | 01.10.2017 | 10-45 | 01.10.2017 | Р19 |
| 3 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 11-30 | 01.10.2017 | 13-30 | 01.10.2017 | Р19 |
| 4 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-45 | 01.10.2017 | 13-45 | 01.10.2017 | Р19 |
| 5 | ТП-50,ТП-24 | 1 | 13-00 | 01.10.2017 | 14-00 | 01.10.2017 | Р19 |
| 6 | ЦРП-2, ТСН-1,ТСН-2 | 1 | 14-00 | 01.10.2017 | 15-00 | 01.10.2017 | Р19 |
| 7 | ГПП, РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 01.10.2017 | 19-00 | 01.10.2017 | Р19 |
| 8 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 01.10.2017 | 05-00 | 01.10.2017 | Р19 |
| 9 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.10.2017 | 07-00 | 01.10.2017 | Р19 |
| 10 | ГПП | 2 | 08-30 | 02.10.2017 | 10-30 | 02.10.2017 | Р9,Р19 |
| 11 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,Т-99,ТП-58,ТП-102 | 1 | 11-30 | 02.10.2017 | 12-30 | 02.10.2017 | Р19 |
| 12 | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П, ТП-89,ТП-88 | 2 | 15-00 | 02.10.2017 | 17-00 | 02.10.2017 | Р19 |
| 13 | ТП-24, ТП-50 | 1 | 15-00 | 02.10.2017 | 16-00 | 02.10.2017 | Р19 |
| 14 | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П, ТП-89,ТП-88 | 2 | 16-30 | 02.10.2017 | 18-30 | 02.10.2017 | Р19 |
| 15 | ТП-24, ТП-50 | 1 | 17-00 | 02.10.2017 | 18-00 | 02.10.2017 | Р19 |
| 16 | РП-II в.п., КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 18-30 | 02.10.2017 | 20-30 | 02.10.2017 | Р19 |
| 17 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 02.10.2017 | 05-00 | 02.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 18 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.10.2017 | 07-00 | 02.10.2017 | Р19 |
| 19 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | 03.10.2017 | 10-30 | 03.10.2017 | Р19 |
| 20 | ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 03.10.2017 | 11-00 | 03.10.2017 | Р19 |
| 21 | ТП-48 | 1 | 11-00 | 03.10.2017 | 12-00 | 03.10.2017 | Р19 |
| 22 | ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 11-30 | 03.10.2017 | 13-30 | 03.10.2017 | Р19 |
| 23 | ЦРП-17 яч.28 | 1 | 13-10 | 03.10.2017 | 14-10 | 03.10.2017 | Р9 |
| 24 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2,5 | 15-00 | 03.10.2017 | 17-30 | 03.10.2017 | Р19 |
| 25 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 03.10.2017 | 05-00 | 03.10.2017 | Р19 |
| 26 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.10.2017 | 07-00 | 03.10.2017 | Р19 |
| 27 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91 | 2 | 09-00 | 04.10.2017 | 11-00 | 04.10.2017 | Р19 |
| 28 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61 | 2 | 09-00 | 04.10.2017 | 11-00 | 04.10.2017 | Р19 |
| 29 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 09-00 | 04.10.2017 | 10-00 | 04.10.2017 | Р19 |
| 30 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 1 | 10-30 | 04.10.2017 | 11-30 | 04.10.2017 | Р19 |
| 31 | ЦРП-3 | 1 | 13-00 | 04.10.2017 | 14-00 | 04.10.2017 | Р19 |
| 32 | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 15-20 | 04.10.2017 | 17-20 | 04.10.2017 | Р19 |
| 33 | ЦРП-1 | 1 | 17-40 | 04.10.2017 | 18-40 | 04.10.2017 | Р19 |
| 34 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 04.10.2017 | 05-00 | 04.10.2017 | Р19 |
| 35 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.10.2017 | 07-00 | 04.10.2017 | Р19 |
| 36 | ТП-111 ф.3 | 6,5 | 08-00 | 05.10.2017 | 14-30 | 05.10.2017 | Р9 |
| 37 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-00 | 05.10.2017 | 10-00 | 05.10.2017 | Р19 |
| 38 | ЦРП-17 яч.8 | 1 | 10-00 | 05.10.2017 | 11-00 | 05.10.2017 | Р22 |
| 39 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 12-00 | 05.10.2017 | 14-00 | 05.10.2017 | Р19 |
| 40 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,Т-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 05.10.2017 | 15-00 | 05.10.2017 | Р19 |
| 41 | ЦРП-2 | 2 | 14-40 | 05.10.2017 | 16-40 | 05.10.2017 | Р27 |
| 42 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | 16-30 | 05.10.2017 | 18-30 | 05.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 43 | ЦРП-9 | 1 | 18-00 | 05.10.2017 | 19-00 | 05.10.2017 | Р19 |
| 44 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 05.10.2017 | 05-00 | 05.10.2017 | Р19 |
| 45 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.10.2017 | 07-00 | 05.10.2017 | Р19 |
| 46 | ЦРП-9 | 2 | 09-00 | 06.10.2017 | 11-00 | 06.10.2017 | Р9 |
| 47 | ТП-1 | 1 | 09-15 | 06.10.2017 | 10-15 | 06.10.2017 | Р19,Р3 |
| 48 | ЦРП-2 яч.8 | 2 | 10-00 | 06.10.2017 | 12-00 | 06.0.2017 | Р9 |
| 49 | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 2 | 13-00 | 06.10.2017 | 15-00 | 06.10.2017 | Р19 |
| 50 | ЦРП-17  | 4 | 13-00 | 06.10.2017 | 17-00 | 06.10.2017 | Р6 |
| 51 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,ТП-58,ТП24,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | 16-40 | 06.10.2017 | 18-40 | 06.10.2017 | Р19 |
| 52 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 18-00 | 06.10.2017 | 20-00 | 06.10.2017 | Р19 |
| 53 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,ТП-58,ТП24,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | 20-00 | 06.10.2017 | 22-00 | 06.10.2017 | Р19 |
| 54 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 06.10.2017 | 05-00 | 06.10.2017 | Р19 |
| 55 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.10.2017 | 07-00 | 06.10.2017 | Р19 |
| 56 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП, РП-11,ТП-97,ТП98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,ТП-88,ТП-87,КТП-113,КТП-111,КТП-114, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 07.10.2017 | 11-30 | 07.10.2017 | Р19 |
| 57 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП, РП-11,ТП-97,ТП98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,ТП-88,ТП-87,КТП-113,КТП-111,КТП-114, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 07.10.2017 | 14-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 58 | РП-11,ТП-97, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 07.10.2017 | 14-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 59 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 1 | 14-00 | 07.10.2017 | 15-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 60 | ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-30 | 07.10.2017 | 17-30 | 07.10.2017 | Р19 |
| 61 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 1 | 16-00 | 07.10.2017 | 17-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 62 | ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 18-00 | 07.10.2017 | 20-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 63 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 07.10.2017 | 05-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 64 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.10.2017 | 07-00 | 07.10.2017 | Р19 |
| 65 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 08.10.2017 | 10-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 66 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | 08.10.2017 | 10-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| 67 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 10-30 | 08.10.2017 | 11-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| 68 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-00 | 08.10.2017 | 13-00 | 08.10.2017 | Р19 |
| 69 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 12-00 | 08.10.2017 | 13-00 | 08.10.2017 | Р19 |
| 70 | ТП-86 | 2 | 14-00 | 08.10.2017 | 16-00 | 08.10.2017 | Р19 |
| 71 | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 15-45 | 08.10.2017 | 18-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| 72 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 08.10.2017 | 05-00 | 08.10.2017 | Р19 |
| 73 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.10.2017 | 07-00 | 08.10.2017 | Р19 |
| 74 | ЦРП-17 | 8 | 08-00 | 09.10.2017 | 17-00 | 09.10.2017 | Р14 |
| 75 | ЦРП-2 | 7 | 08-00 | 09.10.2017 | 14-00 | 09.10.2017 | Р27 |
| 76 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-224,ТП-50,ТП-102 | 2 | 15-30 | 08.10.2017 | 17-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| 77 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-48,1ПРП-1,ТП-61,ТП-109 | 2 | 15-30 | 08.10.2017 | 17-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| 78 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 16-45 | 08.10.2017 | 18-45 | 08.10.2017 | Р19 |
| 79 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8, ТП-87,РП-II в.п.,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-30 | 08.10.2017 | 19-30 | 08.10.2017 | Р19 |
| 80 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 09.10.2017 | 05-00 | 09.10.2017 | Р19 |
| 81 | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.10.2017 | 07-00 | 09.10.2017 | Р19 |
| 82 | ТП-111 ф.3 | 7 | 08-30 | 10.10.2017 | 14-30 | 10.10.2017 | Р9 |
| 83 | ЦРП-2 | 7 | 10-00 | 10.10.2017 | 17-00 | 10.10.2017 | Р9 |
| 84 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-109,КТП-8,КТП-88,КТП-87,КТП-89,ТП-48,ТП-50,ТП-24,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,РП-11, РП-II в.п.,ГПП,ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-00 | 10.10.2017 | 19-00 | 10.10.2017 | Р19,Р21 |
| 85 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-109,КТП-8,КТП-88,КТП-87,КТП-89,ТП-48,ТП-50,ТП-24,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,РП-11, РП-II в.п.,ГПП,ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58 | 2 | 20-00 | 10.10.2017 | 22-00 | 10.10.2017 | Р19,Р21 |
| 86 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 10.10.2017 | 05-00 | 10.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 87 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 10.10.2017 | 07-00 | 10.10.2017 | Р19 |
| 88 | ЦРП-2 | 7 | 08-00 | 11.10.2017 | 15-30 | 11.10.2017 | Р9 |
| 89 | ЦРП-3 яч.44 | 4 | 08-30 | 11.10.2017 | 11-30 | 11.10.2017 | Р9 |
| 90 | КТТ-8,КТП-88,КТП-87,ТП-113,РП-11,ТП-114,ТП-111,ТП-24,ТП-50,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП, РП-II в.п.,ТП-102 | 2 | 13-00 | 11.10.2017 | 15-00 | 11.10.2017 | Р19 |
| 91 | КТТ-8,КТП-88,КТП-87,ТП-113,РП-11,ТП-114,ТП-111,ТП-24,ТП-50,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП, РП-II в.п.,ТП-102 | 2 | 16-00 | 11.10.2017 | 18-00 | 11.10.2017 | Р19 |
| 92 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 16-00 | 11.10.2017 | 18-00 | 11.10.2017 | Р19 |
| 93 | ЦРП-3 | 2 | 17-30 | 11.10.2017 | 19-30 | 11.10.2017 | Р27 |
| 94 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 11.10.2017 | 05-00 | 11.10.2017 | Р19 |
| 95 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 11.10.2017 | 07-00 | 11.10.2017 | Р19 |
| 96 | ЦРП-2 | 3 | 09-00 | 12.10.207 | 12-00 | 12.10.2017 | Р9 |
| 97 | ТП-97 ф18 | 2,5 | 09-30 | 12.10.2017 | 12-00 | 12.10.2017 | Р18 |
| 98 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 10-30 | 12.10.2017 | 11-30 | 12.10.2017 | Р19 |
| 99 | ЦРП-17 яч.6,ЦРП-17 яч.17,ЦРП-17 яч.20,ЦРП-17яч.22 | 2 | 11-30 | 12.10.2017 | 13-30 | 12.10.2017 | Р9,Р3 |
| 100 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 13-00 | 12.10.2017 | 15-00 | 12.10.2017 | Р19 |
| 101 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 13-00 | 12.10.2017 | 14-00 | 12.10.2017 | Р19 |
| 102 | ЦРП-17 яч.17,ЦРП-17 яч.31,ЦРП-17 яч.36,ЦРП-17яч.38 | 1 | 14-00 | 12.10.2017 | 15-00 | 12.10.2017 | Р9,Р3 |
| 103 | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 15-20 | 12.10.2017 | 17-20 | 12.10.2017 | Р19 |
| 104 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 15-40 | 12.10.2017 | 16-40 | 12.10.2017 | Р19 |
| 105 | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п. | 2 | 16-30 | 12.10.2017 | 18-30 | 12.10.2017 | Р19 |
| 106 | ЦРП-1 | 1 | 18-00 | 12.11.2017 | 19-00 | 12.10.2017 | Р19 |
| 107 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 12.10.2017 | 05-00 | 12.10.2017 | Р19 |
| 109 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 12.10.2017 | 07-00 | 12.10.2017 | Р19 |
| 110 | ЦРП-9 яч.8 | 3 | 08-00 | 13.10.1217 | 11-00 | 13.10.2017 | Р13,Р19 |
| 111 | ЦРП-2 яч.6 | 3 | 08-00 | 13.10.2017 | 11-00 | 13.102017 | Р9,Р19 |
| 112 | ЦРП-3,ТП-91,ЦРП-1 | 1 | 10-30 | 13.10.2017 | 11-30 | 13.10.2017 | Р19 |
| 113 | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-61,ТП-109 | 2 | 13-00 | 13.10.2017 | 15-00 | 13.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 114 | ТП-24, ТП-50 | 1 | 13-20 | 13.10.2017 | 14-20 | 13.10.2017 | Р19 |
| 115 | ЦРП-2 | 1 | 14-00 | 13.10.2017 | 15-00 | 13.10.2017 | Р19 |
| 116 | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-97,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 16-00 | 13.10.2017 | 18-00 | 13.10.2017 | Р19 |
| 117 | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-97,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 19-00 | 13.10.2017 | 21-00 | 13.10.2017 | Р19 |
| 118 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 13.10.2017 | 05-00 | 13.10.2017 | Р19 |
| 119 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 13.10.2017 | 07-00 | 13.10.2017 | Р19 |
| 120 | ТП-23,ТП-1ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 3 | 08-00 | 14.12.2017 | 11-00 | 14.10.2017 | Р19 |
| 121 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 3 | 08-00 | 14.12.2017 | 11-00 | 14.10.2017 | Р19 |
| 122 | ТП-24,ТП-50 | 1 | 12-00 | 14.12.2017 | 13-00 | 14.10.2017 | Р19 |
| 123 | ТП-24,ТП-50 | 1 | 15-00 | 14.12.2017 | 16-00 | 14.10.2017 | Р19 |
| 124 | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 15-30 | 14.12.2017 | 17-30 | 14.10.2017 | Р19 |
| 125 | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 18-30 | 14.12.2017 | 19-30 | 14.10.2017 | Р19 |
| 126 | КТП-87,КТП-88,КТП-89 | 1 | 18-30 | 14.10.2017 | 19-30 | 14.10.2017 | Р21 |
| 127 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 14.10.2017 | 05-00 | 14.10.2017 | Р19 |
| 128 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 14.10.2017 | 07-00 | 14.10.2017 | Р19 |
| 129 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 15.12.2017 | 10-30 | 15.10.2017 | Р19 |
| 130 | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-30 | 15.12.2017 | 10-30 | 15.10.2017 | Р19 |
| 131 | ТП-48 камеры тр-р №1, камеры №2 | 1 | 12-00 | 15.12.2017 | 13-00 | 15.10.2017 | Р19 |
| 132 | ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 15.12.2017 | 18-00 | 15.10.2017 | Р19 |
| 133 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 15.12.2017 | 05-00 | 15.12.2017 | Р19 |
| 134 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 15.12.2017 | 07-00 | 15.12.2017 | Р19 |
| 135 | КТП-87 | 5 | 08-00 | 16.10.2017 | 13-00 | 16.10.2017 | Р25,Р9 |
| 136 | ГПП яч.30 | 3 | 08-20 | 16.10.2017 | 11-20 | 16.10.2017 | Р1 |
| 137 | РП-11 яч.14, РП-11 ТСН-2 | 2 | 13-00 | 16.10.2017 | 15-00 | 16.10.2017 | Р1,Р25,Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 138 | РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-89,ТП-111,ТП-8,КТП СН-II в.п., ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-61,ТП-48,ТП-48,ТП-89,ПР-П1 | 4 | 16-30 | 16.10.2017 | 20-30 | 16.10.2017 | Р19 |
| 139 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 16.12.2017 | 05-00 | 16.12.2017 | Р19 |
| 140 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 16.12.2017 | 07-00 | 16.12.2017 | Р19 |
| 141 | ЦРП-2 яч.6, ЦРП-2 яч.8 | 7 | 08-20 | 17.10.2017 | 15-20 | 17.10.2017 | Р13,Р9 |
| 142 | ЦРП-17 яч.26 | 7 | 08-00 | 17.10.2017 | 15-00 | 17.10.2017 | Р12,Р19 |
| 143 | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 13-00 | 17.10.2017 | 15-00 | 17.10.2017 | Р19 |
| 144 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 15-30 | 17.10.2017 | 17-30 | 17.10.2017 | Р19 |
| 145 | ТП-24 ф..13 ,ТП-50 | 1 | 16-20 | 17.10.2017 | 17-20 | 17.10.2017 | Р2,Р19 |
| 146 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 17-00 | 17.10.2017 | 18-00 | 17.10.2017 | Р19 |
| 147 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 17.10.2017 | 05-00 | 17.10.2017 | Р19 |
| 148 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 17.10.2017 | 07-00 | 17.10.2017 | Р19 |
| 149 | ЦРП-17 яч.26 | 6 | 08-00 | 18.10.2017 | 14-00 | 18.10.2017 | Р12,Р19 |
| 150 | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 15-00 | 18.10.2017 | 17-00 | 18.10.2017 | Р19 |
| 151 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-00 | 18.10.2017 | 17-00 | 18.10.2017 | Р19 |
| 152 | РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 16-30 | 18.10.2017 | 18-30 | 18.10.2017 | Р19 |
| 153 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 18.10.2017 | 05-00 | 18.10.2017 | Р19 |
| 154 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 18.10.2017 | 07-00 | 18.10.2017 | Р19 |
| 155 | ЦРП-3 секция №2 | 4,5 | 10-00 | 19.10.2017 | 14-30 | 19.10.2017 | Р9,Р19 |
| 156 | ЦРП-17 яч.26,ЦРП-9,ТП-91 | 4,5 | 10-00 | 19.10.2017 | 14-30 | 19.10.2017 | Р9,Р19 |
| 157 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-48,ТП-61,ТП-86,ТП-89,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-111,ТП-113,ТП-114,Магнит 6-й мк-р и 10 мк-р, РП-II в.п. | 3 | 15-35 | 19.10.2017 | 18-35 | 19.10.2017 | Р19 |
| 158 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 19.10.2017 | 05-00 | 19.10.2017 | Р19 |
| 159 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 19.10.2017 | 07-00 | 19.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 160 | ЦРП-9 яч.44 | 1 | 08-20 | 20.10.2017 | 09-20 | 20.10.2017 | Р3 |
| 161 | ТП-24,ТП-50 | 1 | 08-30 | 20.10.2017 | 09-30 | 20.10.2017 | Р19,Р21 |
| 162 | ЦРП-17 | 1 | 09-00 | 20.10.2017 | 10-00 | 20.10.2017 | Р27 |
| 163 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П,ГПП | 1 | 10-00 | 20.10.2017 | 11-00 | 20.10.2017 | Р19,Р21 |
| 164 | ЦРП-3 яч.44 | 2 | 13-00 | 20.10.2017 | 15-00 | 20.10.2017 | Р9,Р4 |
| 165 | ЦРП-3 | 1 | 13-00 | 20.10.2017 | 14-00 | 20.10.2017 | Р16 |
| 166 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113 | 2,5 | 17-00 | 20.10.2017 | 19-30 | 20.10.2017 | Р19,Р21 |
| 167 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 20.10.2017 | 05-00 | 20.10.2017 | Р19 |
| 168 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 20.10.2017 | 07-00 | 20.10.2017 | Р19 |
| 169 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-00 | 21.10.2017 | 10-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 170 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48, ТП-109 тр-р №1,ТП-109 тр-р №2 | 2 | 08-40 | 21.10.2017 | 10-40 | 21.10.2017 | Р19 |
| 171 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 12-00 | 21.10.2017 | 14-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 172 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48, ТП-109 тр-р №1,ТП-109 тр-р №2 | 2 | 12-40 | 21.10.2017 | 14-40 | 21.10.2017 | Р19 |
| 173 | ТП-23,ТП-89 | 1 | 13-00 | 21.10.2017 | 14-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 174 | ТП-24,ТП-50 | 1 | 13-00 | 21.10.2017 | 14-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 175 | ТП-24,ТП-50 | 1 | 15-30 | 21.10.2017 | 16-30 | 21.10.2017 | Р19 |
| 176 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8, РП-II в.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 16-00 | 21.10.2017 | 18-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 177 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 21.10.2017 | 05-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 178 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 21.10.2017 | 07-00 | 21.10.2017 | Р19 |
| 179 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-00 | 22.10.2017 | 11-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| 180 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-58 | 2 | 09-00 | 22.10.2017 | 11-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| 181 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 12-00 | 22.10.2017 | 14-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| 182 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-58 | 2 | 12-00 | 22.10.2017 | 14-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 183 | ЦРП-1 | 1 | 15-00 | 22.10.2017 | 16-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| 184 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 22.10.2017 | 05-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| 185 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 22.10.2017 | 07-00 | 22.10.2017 | Р19 |
| 186 | ЦРП-9 яч.8 | 4 | 08-40 | 23.10.2017 | 11-40 | 23.10.2017 | Р24 |
| 187 | ЦРП-17 яч.34 | 4 | 08-50 | 23.10.2017 | 11-50 | 23.10.2017 | Р9 |
| 188 | ТП-98,ТП-58,ТП-99,КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 2 | 09-30 | 23.10.2017 | 11-30 | 23.10.2017 | Р19 |
| 189 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 23.10.2017 | 15-00 | 23.10.2017 | Р19 |
| 190 | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 13-30 | 23.10.2017 | 14-30 | 23.10.2017 | Р24 |
| 191 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 15-00 | 23.10.2017 | 17-00 | 23.10.2017 | Р19 |
| 192 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 23.10.2017 | 18-00 | 23.10.2017 | Р19 |
| 193 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 23.10.2017 | 05-00 | 23.10.2017 | Р19 |
| 194 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 23.10.2017 | 07-00 | 23.10.2017 | Р19 |
| 195 | ЦРП-3 | 2 | 08-30 | 24.10.2017 | 10-30 | 24.10.2017 | Р12 |
| 196 | ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-91,ПР-1П | 2 | 12-00 | 24.10.2017 | 14-00 | 24.10.2017 | Р19 |
| 197 | ЦРП-3 яч.44 | 2 | 13-00 | 24.10.2017 | 15-00 | 24.10.2017 | Р25,Р19 |
| 198 | ЦРП-17 яч.40 | 2 | 13-00 | 24.10.2017 | 15-00 | 24.10.2017 | Р24,Р19 |
| 199 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 14-30 | 24.10.2017 | 16-30 | 24.10.2017 | Р19 |
| 200 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113 | 2 | 16-30 | 24.10.2017 | 18-30 | 24.10.2017 | Р19 |
| 201 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 16-30 | 24.10.2017 | 18-30 | 24.10.2017 | Р19 |
| 202 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 24.10.2017 | 05-00 | 24.10.2017 | Р19 |
| 203 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 24.10.2017 | 07-00 | 24.10.2017 | Р19 |
| 204 | ЦРП-17 яч.8 | 4 | 08-00 | 25.10.2017 | 12-00 | 25.10.2017 | Р1 |
| 205 | ЦРП-17 яч.40 | 7 | 08-30 | 25.10.2017 | 15-00 | 25.10.2017 | Р24 |
| 206 | ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11,ТП-97,ГПП, ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 25.10.2017 | 10-30 | 25.10.2017 | Р19 |
| 207 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1,2 | 2 | 14-30 | 25.10.2017 | 16-30 | 25.10.2017 | Р19 |
| 208 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-00 | 25.10.2017 | 17-00 | 25.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 209 | ТП-8,РП-IIв.п., ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 2 | 16-30 | 25.10.2017 | 18-30 | 25.10.2017 | Р19 |
| 210 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 25.10.2017 | 05-00 | 25.10.2017 | Р19 |
| 211 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 25.10.2017 | 07-00 | 25.10.2017 | Р19 |
| 212 | ЦРП-17 яч.40 | 4 | 08-05 | 26.10.2017 | 12-05 | 26.10.2017 | Р24 |
| 213 | ЦРП-9 яч.50 | 1 | 09-00 | 26.10.2017 | 10-00 | 26.10.2017 | Р9 |
| 214 | КТП-88 | 1 | 10-00 | 26.10.2017 | 11-00 | 26.10.2017 | Р9 |
| 215 | ЦРП-3 яч.44 | 1 | 11-00 | 26.10.2017 | 12-00 | 26.10.2017 | Р25 |
| 216 | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 13-00 | 26.10.2017 | 15-00 | 26.10.2017 | Р19 |
| 217 | РП-11,ГПП,РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-113,ТП-114,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 26.10.2017 | 18-00 | 26.10.2017 | Р19 |
| 218 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 26.10.2017 | 05-00 | 26.10.2017 | Р19 |
| 219 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 26.10.2017 | 07-00 | 26.10.2017 | Р19 |
| 220 | ЦРП-3 | 3 | 08-30 | 27.10.2017 | 11-30 | 27.10.2017 | Р19,Р9 |
| 221 | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | 08-30 | 27.10.2017 | 10-30 | 27.10.2017 | Р19 |
| 222 | ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 14-30 | 27.10.2017 | 16-30 | 27.10.2017 | Р19 |
| 223 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-30 | 27.10.2017 | 17-30 | 27.10.2017 | Р19 |
| 224 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 27.10.2017 | 18-00 | 27.10.2017 | Р19 |
| 225 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 27.10.2017 | 05-00 | 27.10.2017 | Р19 |
| 226 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 27.10.2017 | 07-00 | 27.10.2017 | Р19 |
| 227 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 28.10.2017 | 10-30 | 28.10.2017 | Р19 |
| 228 | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 08-30 | 28.10.2017 | 10-30 | 28.10.2017 | Р19 |
| 229 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 09-30 | 28.10.2017 | 11-30 | 28.10.2017 | Р19 |
| 230 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-IIв.п. | 2 | 10-00 | 28.10.2017 | 12-00 | 28.10.2017 | Р19 |
| 231 | ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 28.10.2017 | 14-00 | 28.10.2017 | Р19 |
| 232 | ТП-91 | 1 | 17-00 | 28.10.2017 | 18-00 | 28.10.2017 | Р19 |
| 233 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 28.10.2017 | 05-00 | 28.10.2017 | Р19 |
| 234 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 28.10.2017 | 07-00 | 28.10.2017 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 235 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 29.10.2017 | 10-30 | 29.10.2017 | Р19 |
| 236 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-48,ТП-89 | 2 | 09-00 | 29.10.2017 | 11-00 | 29.10.2017 | Р19 |
| 237 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 13-00 | 29.10.2017 | 14-00 | 29.10.2017 | Р19 |
| 238 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 29.10.2017 | 17-00 | 29.10.2017 | Р19 |
| 239 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 29.10.2017 | 05-00 | 29.10.2017 | Р19 |
| 240 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 29.10.2017 | 07-00 | 29.10.2017 | Р19 |
| 241 | ЦРП-3 | 4 | 08-00 | 30.10.2017 | 11-00 | 30.10.2017 | Р9 |
| 242 | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ПР-1П,ТП-89, | 2 | 10-00 | 30.10.2017 | 12-00 | 30.10.2017 | Р19 |
| 243 | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ПР-1П,ТП-89, | 2 | 12-00 | 30.10.2017 | 14-00 | 30.10.2017 | Р19 |
| 244 | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-00 | 30.10.2017 | 16-00 | 30.10.2017 | Р19 |
| 245 | РП-11,ГПП, ТП-8, ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-IIв.п. | 2 | 16-20 | 30.10.2017 | 18-20 | 30.10.2017 | Р19 |
| 246 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 30.10.2017 | 05-00 | 30.10.2017 | Р19 |
| 247 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 30.10.2017 | 07-00 | 30.10.2017 | Р19 |
| 248 | ТП-98 | 3 | 09-00 | 31.10.2017 | 12-00 | 31.10.2017 | Р24 |
| 249 | ЦРП-3 |  | 09-30 | 31.10.2017 | 10-30 | 31.10.2017 | Р9 |
| 250 | ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ГПП,РП-11 | 2 | 12-00 | 31.10.2017 | 14-00 | 31.10.2017 | Р19,Р21 |
| 251 | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | 12-00 | 31.10.2017 | 14-00 | 31.10.2017 | Р19,Р21 |
| 252 | ТП-61,ТП-48,ПР-1П,ТП-48 | 2 | 14-30 | 31.10.2017 | 16-30 | 31.10.2017 | Р19,Р21 |
| 253 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111, РП-IIв.п.,ТП-113,ТП-114,ТП-8,ТП-88,ТП-87 | 2 | 17-30 | 31.10.2017 | 19-30 | 31.10.2017 | Р19,Р21 |
| 254 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 31.10.2017 | 05-00 | 31.10.2017 | Р19 |
| 255 | ЦРП-1, ЦРП-2  | 1 | 06-00 | 31.10.2017 | 07-00 | 31.10.2017 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |

1. [↑](#footnote-ref-1)