О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В июне 2021 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | | |
| кол-во часов | начало | | | | | | конец | | | | | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | | | дата | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 1. | ТП-86,ТП-89 | 7 | 08-15 | | | 01.06.2021 | | | 15-15 | | | 01.06.2021 | | | Р9 | | | |
| 2. | ЦРП-3,ТП-50,ТП-58,ТП-91 | 1 | 08-30 | | | 01.06.2021 | | | 09-30 | | | 01.06.2021 | | | Р21 | | | |
| 3. | ТП-86,ТП-1 | 4 | 10-30 | | | 01.06.2021 | | | 14-30 | | | 01.06.2021 | | | Р27 | | | |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП48  ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-30 | | | 01.06.2021 | | | 17-30 | | | 01.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 5. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | 16-00 | | | 01.06.2021 | | | 18-00 | | | 01.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 6. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП48,ТП24  ТП-50 | 2 | 18-00 | | | 01.06.2021 | | | 20-00 | | | 01.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 01.06.2021 | | | 07-00 | | | 01.06.2021 | | | Р19 | | |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 01.06.2021 | | | 07-00 | | | 01.06.2021 | | | Р19 | | |
| 9. | ЦРП-2 | 3 | 08-30 | | | 02.06.2021 | | | 11-30 | | | 02.06.2021 | | | Р27 | | | |
| 10. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-1,ТП-23  ТП-86 | 3 | 11-30 | | | 02.06.2021 | | | 14-30 | | | 02.06.2021 | | | Р19,Р27 | | | |
| 11. | ЦРП-2 | 3 | 13-00 | | | 02.06.2021 | | | 16-00 | | | 02.06.2021 | | | Р27 | | | |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 18-00 | | | 02.06.2021 | | | 20-00 | | | 02.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 13. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 02.06.2021 | | | 07-00 | | | 02.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 02.06.2021 | | | 07-00 | | | 02.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 15. | ЦРП-3 | 7 | | 08-30 | | | 03.06.2021 | | | 15-30 | | | 03.06.2021 | | | Р9 | | |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 10-00 | | | 03.06.2021 | | | 12-00 | | | 03.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 17. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП102 | 2 | 13-00 | | | 03.06.2021 | | | 14-00 | | | 03.06.2021 | | | Р19 | | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 18. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-50,ТП-24,ТП102 | 2 | 15-00 | | | 03.06.2021 | | | 17-00 | | | 03.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 19. | ТП-Аргон,РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,  ТП-99,ТП-98,ТП-111,КТП-87,КТП-88  КТП-8, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | | | 03.06.2021 | | | 19-00 | | | 03.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 20. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 03.06.2021 | | | 07-00 | | | 03.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 03.06.2021 | | | 07-00 | | | 03.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 22. | ЦРП-3 яч.28 | 2 | | 08-30 | | | 04.06.2021 | | | 10-30 | | | 04.06.2021 | | | Р4,Р27 | | |
| 23. | ЦРП-2,ЦРП-2,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 10-50 | | | 04.06.2021 | | | 12-50 | | | 04.06.2021 | | | Р19 | | |
| 24. | ТП-86,ТП-23,КТП-87,КТП-88,КТП-8  ТП-1, РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99, ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-91  ЦРП-9,ЦРП-17, РП-II в.п. | 3 | | 13-30 | | | 04.06.2021 | | | 16-30 | | | 04.06.2021 | | | Р19 | | |
| 25. | ТП-1, РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99, ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-91  ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | 18-00 | | | 04.06.2021 | | | 20-00 | | | 04.06.2021 | | | Р19 | | |
| 26. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 04.06.2021 | | | 07-00 | | | 04.06.2021 | | | Р19 | | |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 04.06.2021 | | | 07-00 | | | 04.06.2021 | | | Р19 | | |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1  ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | | | 05.06.2021 | | | 10-30 | | | 05.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 29. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 10-00 | | | 05.06.2021 | | | 13-00 | | | 05.06.2021 | | | Р19 | | |
| 30. | Покос травы на закрепленной территории ТП-86,ТП-1 | 1 | 13-00 | | | 05.06.2021 | | | 14-00 | | | 05.06.2021 | | | Р16 | | | |
| 31. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-00 | | | 05.06.2021 | | | 17-00 | | | 05.06.2021 | | | Р19 | | |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 18-00 | | | 05.06.2021 | | | 20-00 | | | 05.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 33. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 05.06.2021 | | | 07-00 | | | 05.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 05.06.2021 | | | 07-00 | | | 05.06.2021 | | | Р19 | | |
| 35. | ТП-24,ТП-50,ТП102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111,КТП-87  КТП-88,КТП-8,ТП-Аргон,  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | 08-30 | | | 06.06.2021 | | | 12-30 | | | 06.06.2021 | | | Р19 | | | |
| 36. | ТП-24,ТП-50,ТП102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111,КТП-87  КТП-88 | 3 | 14-00 | | | 06.06.2021 | | | 17-00 | | | 06.06.2021 | | | | | Р16,Р19 | | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-23,ТП-86 | 3 | 17-00 | | | 06.06.2021 | | | 20-00 | | | 06.06.2021 | | | | | Р19 | | |
| 38. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 06.06.2021 | | | 07-00 | | | 06.06.2021 | | | | | Р19 | | |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 06.06.2021 | | | 07-00 | | | 06.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 40. | ЦРП-3 яч.28 | 2 | | 09-00 | | | 07.06.2021 | | | 11-0 | | | 07.06.2021 | | | | Р4,Р27 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ТП-109  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП-1 | 2 | | 11-00 | | | 07.06.2021 | | | 13-00 | | | 07.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 42. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | | | 07.06.2021 | | | 19-00 | | | 07.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 43. | Покос травы под ВЛ-10кВ (от ВН в сторону ТП-102,ТП-24) | 2 | | 18-00 | | | 07.06.2021 | | | 20-00 | | | 07.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 44. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 07.06.2021 | | | 07-00 | | | 07.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 07.06.2021 | | | 07-00 | | | 07.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 46. | ТП-61,ТП-89 |  | 08-30 | | | 08.06.2021 | | | 15-30 | | | 08.06.2021 | | | | | Р9 | | |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87  КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-86,ТП-1  ТП-23 | 3 | 16-20 | | | 08.06.2021 | | | 19-30 | | | 08.06.2021 | | | | | Р19 | | |
| 48. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 08.06.2021 | | | 07-00 | | | 08.06.2021 | | | | | Р19 | | |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.06.2021 | | | 07-00 | | | 08.06.2021 | | | | | Р19 | | |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61  ТП-48, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | | 09.06.2021 | | | 11-30 | | | 09.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 51. | РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП | 3 | | 13-30 | | | 09.06.2021 | | | 16-30 | | | 09.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 52. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,КТП-88  КТП-87,КТП-8 | 2 | | 18-30 | | | 09.06.2021 | | | 20-30 | | | 09.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 53. | Покос травы под ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | | 18-30 | | | 09.06.2021 | | | 19-30 | | | 09.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 54. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.06.2021 | | | 07-00 | | | 09.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.06.2021 | | | 07-00 | | | 09.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | | 08-20 | | | 10.06.2021 | | | 10-20 | | | 10.06.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 57. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114  ТП-113,ТП-109,ТП-102,ТП-Аргон  РП-II в.п. | 3 | | 13-20 | | | 10.06.2021 | | | 16-20 | | | 10.06.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 58. | Покос травы ЦРП-2 | 2 | | 17-30 | | | 10.06.2021 | | | 19-30 | | | 10.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 59. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114  ТП-113,ТП-109,ТП-102,РП-II в.п. | 2 | | 18-20 | | | 10.06.2021 | | | 16-20 | | | 10.06.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 60. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 10.06.2021 | | | 07-00 | | | 10.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.06.2021 | | | 07-00 | | | 10.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 62. | Покос травы ТП-50 | 2 | | 08-30 | | | 11.06.2021 | | | 10-30 | | | 11.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61 | 2 | | 13-00 | | | 11.06.2021 | | | 15-00 | | | 11.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 64. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-109,ТП1 | 2 | | 16-00 | | | 11.06.2021 | | | 18-00 | | | 11.06.2021 | | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 65. | ТП-102,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 11.06.2021 | | | 20-00 | | | 11.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 66. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.06.2021 | | | 07-00 | | | 11.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.06.2021 | | | 07-00 | | | 11.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 68. | ТП-Аргон ТП-2а | 7 | | 08-30 | | | 12.06.2021 | | | 15-30 | | | 12.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-23,ТП-1,ТП-23  ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,КТП-87  КТП88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | | 17-00 | | | 12.06.2021 | | | 20-00 | | | 12.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 70. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.06.2021 | | | 07-00 | | | 12.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.06.2021 | | | 07-00 | | | 12.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | | 13.06.2021 | | | 10-30 | | | 13.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 73. | ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48 | 2 | | 09-30 | | | 13.06.2021 | | | 11-30 | | | 13.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 74. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-1, ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 4 | | 11-00 | | | 13.06.2021 | | | 15-00 | | | 13.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 75. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-24,ТП-50, РП-II в.п.,  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 15-00 | | | 13.06.2021 | | | 18-00 | | | 13.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 76. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.06.2021 | | | 07-00 | | | 13.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.06.2021 | | | 07-00 | | | 13.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 78. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-24,ТП-50, РП-II в.п., ТП-86  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 08-30 | | | 14.06.2021 | | | 11-30 | | | 14.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-109 | 3 | | 14-00 | | | 14.06.2021 | | | 17-00 | | | 14.06.2021 | | | | Р16,Р19 | | |
| 80. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111 | 2 | | 18-00 | | | 14.06.2021 | | | 20-00 | | | 14.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.06.2021 | | | 07-00 | | | 14.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.06.2021 | | | 07-00 | | | 14.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 83. | ЦРП-3 | 3 | | 08-00 | | | 15.06.2021 | | | 11-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р1,Р9 | | |
| 84. | ЦРП-17 | 3 | | 08-00 | | | 15.06.2021 | | | 11-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-109,ТП-86,ТП1  ТП-23 | 2 | | 12-00 | | | 15.06.2021 | | | 14-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 86. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | | 15.06.2021 | | | 16-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 87. | Покос травы на закрепленной территории КТП-87,ГПП | 2 | | 17-00 | | | 15.06.2021 | | | 19-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р16 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 88. | ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 2 | | 18-00 | | | 15.06.2021 | | | 20-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 89. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.06.2021 | | | 07-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.06.2021 | | | 07-00 | | | 15.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 91. | ЦРП-3 | 2 | | 08-30 | | | 16.06.2021 | | | 10-30 | | | 16.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61 | 2 | | 12-00 | | | 16.06.2021 | | | 14-00 | | | 16.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 93. | ЦРП-3 | 2 | | 13-00 | | | 16.06.2021 | | | 15-00 | | | 16.06.2021 | | | | Р16,Р26 | | |
| 94. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,КТП-88  КТП-87,КТП-8,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п. | 2 | | 16-30 | | | 16.06.2021 | | | 18-30 | | | 16.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9, РП-II в.п. | 1 | | 00-00 | | | 16.06.2021 | | | 01-00 | | | 16.06.2021 | | | | Р21 | | |
| 96. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 16.06.2021 | | | 07-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 16.06.2021 | | | 07-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 98. | ТП-3а, ТП-4а ООО «Аргон» | 7 | | 08-45 | | | 17.06.2021 | | | 15-45 | | | 17.06.2021 | | | | Р9,Р19 | | |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | | 18-00 | | | 17.06.2021 | | | 21-00 | | | 17.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 100. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.06.2021 | | | 07-00 | | | 17.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.06.2021 | | | 07-00 | | | 17.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 102. | Покос травы около цеха | 2 | | 08-20 | | | 18.06.2021 | | | 10-20 | | | 18.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 103. | ТП-6а ООО «Аргон» | 1 | | 09-30 | | | 18.06.2021 | | | 10-30 | | | 18.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 104. | РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 1 | | 10-30 | | | 18.06.2021 | | | 11-30 | | | 18.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109  ТП-48,ТП-61,ТП-24,ТП-50,ТП-111  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102 | 3 | | 13-40 | | | 18.06.2021 | | | 16-40 | | | 18.06.2021 | | | | Р16,Р19 | | |
| 106. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | | 17-30 | | | 18.06.2021 | | | 19-30 | | | 18.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 107. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.06.2021 | | | 07-00 | | | 18.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.06.2021 | | | 07-00 | | | 18.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 109. | ТП-4а ООО «Аргон» | 7 | | 08-45 | | | 19.06.2021 | | | 15-45 | | | 19.06.2021 | | | | Р9 | | |
| 110. | Покос травы по т/п №1,2 от ЦРП-9 | 2 | | 13-00 | | | 19.06.2021 | | | 15-00 | | | 19.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,  Магнит 10-й,6-й мк-р. | 3 | | 14-00 | | | 19.06.2021 | | | 17-00 | | | 19.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 112. | ТП-24,ТП-50,ТП-86,ТП1,ТП-109 | 2 | | 18-00 | | | 19.06.2021 | | | 20-00 | | | 19.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.06.2021 | | | 07-00 | | | 19.06.2021 | | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.06.2021 | | | 07-00 | | | 19.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 115. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон | 3 | | 08-30 | | | 20.06.2021 | | | 11-30 | | | 20.06.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 116. | Покос травы на закрепленной территории, т/п №3,4 | 3 | | 08-30 | | | 20.06.2021 | | | 11-30 | | | 20.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 117. | Покос травы около цеха | 2 | | 14-30 | | | 20.06.2021 | | | 16-30 | | | 20.06.2021 | | | | Р16 | | |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-109,ТП-1,ТП86  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-23,ТП-111  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 20.06.2021 | | | 18-00 | | | 20.06.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 119. | Покос травы около цеха | 2 | | 18-30 | | | 20.06.2021 | | | 20-30 | | | 20.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 120. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.06.2021 | | | 07-00 | | | 20.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.06.2021 | | | 07-00 | | | 20.06.2021 | | | | Р19 | | |
| 122. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | | 08-30 | | | 21.06.2021 | | | 09-30 | | | 21.06.2021 | | | | | Р16 | |
| 123. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | | 10-00 | | | 21.06.2021 | | | 12-00 | | | 21.06.2021 | | | | | Р16,Р19 | |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61  ТП-48 | 2 | | 14-00 | | | 21.06.2021 | | | 16-00 | | | 21.06.2021 | | | | | Р19 | |
| 125. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-24  ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | 15-00 | | | 21.06.2021 | | | 17-00 | | | 21.06.2021 | | | | | Р16,Р19 | |
| 126. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-24  ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 21.06.2021 | | | 20-00 | | | 21.06.2021 | | | | | Р16,Р19 | |
| 127. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.06.2021 | | | 07-00 | | | 21.06.2021 | | | | | Р19 | |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.06.2021 | | | 07-00 | | | 21.06.2021 | | | | | Р19 | |
| 129. | Покос травы около цеха | 2 | | | 07-45 | | | 22.06.2021 | | | 09-45 | | | 22.06.2021 | | | | Р16 | |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-19,ТП-1,ТП-23  ТП-86 | 2 | | | 08-30 | | | 22.06.2021 | | | 10-30 | | | 22.06.2021 | | | | Р19 | |
| 131. | Покос травы около цеха | 2 | | | 11-00 | | | 22.06.2021 | | | 13-00 | | | 22.06.2021 | | | | Р16 | |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111  ТП-50,ТП-24 | 2 | | | 14-00 | | | 22.06.2021 | | | 16-00 | | | 22.06.2021 | | | | Р19 | |
| 133. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 2 | | | 19-30 | | | 22.06.2021 | | | 21-30 | | | 22.06.2021 | | | | Р16 | |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.06.2021 | | | 07-00 | | | 22.06.2021 | | | | Р19 | |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.06.2021 | | | 07-00 | | | 22.06.2021 | | | | Р19 | |
| 136. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | | | 08-30 | | | 23.06.2021 | | | 11-30 | | | 23.06.2021 | | | | Р16,Р19 | |
| 137. | КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | | | 12-30 | | | 23.06.2021 | | | 14-30 | | | 23.06.2021 | | | | Р16 | |
| 138. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | | | 14-00 | | | 23.06.2021 | | | 16-00 | | | 23.06.2021 | | | | Р19 | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-86,ТП-1,ТП-48,ТП109 | 2 | | | 18-00 | | | 23.06.2021 | | | 20-00 | | | 23.06.2021 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 140. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.06.2021 | | | 07-00 | | | 23.06.2021 | | | | Р19 | |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.06.2021 | | | 07-00 | | | 23.06.2021 | | | | Р19 | |
| 142. | ЦРП-3 яч.28; ТП-91 | 3 | | | 08-30 | | | 24.06.2021 | | | 11-30 | | | 24.06.2021 | | | | Р19,Р28 | |
| 143. | Покос травы под т/п №1,2 | 2 | | | 11-30 | | | 24.06.2021 | | | 13-30 | | | 24.06.2021 | | | | Р16 | |
| 144. | ЦРП-9,ЦРП-17,ЦРП-1,ЦРП-3,ТП-86  ТП-23,ТП-1,ТП-109 | 2 | | | 12-00 | | | 24.06.2021 | | | 14-00 | | | 24.06.2021 | | | | Р19 | |
| 145. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон,КТП-87,КТП-88,КТП-8,  ТП-111,ТП-102,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 3 | | | 16-30 | | | 24.06.2021 | | | 19-30 | | | 24.06.2021 | | | | Р19 | |
| 146. | Покос травы ЗАО «РТИ» | 2 | | | 19-00 | | | 24.06.2021 | | | 21-00 | | | 24.06.2021 | | | | Р16 | |
| 147. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.06.2021 | | | 07-00 | | | 24.06.2021 | | | | Р19 | |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.06.2021 | | | 07-00 | | | 24.06.2021 | | | | Р19 | |
| 149. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-91  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | | 08-30 | | | 25.06.2021 | | | 11-30 | | | 25.06.2021 | | | Р19 | | |
| 150. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-50  ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ГПП  ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | | 14-30 | | | 25.06.2021 | | | 17-30 | | | 25.06.2021 | | | Р19 | | |
| 151. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-91  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | | 18-00 | | | 25.06.2021 | | | 20-00 | | | 25.06.2021 | | | Р19 | | |
| 152. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.06.2021 | | | 07-00 | | | 25.06.2021 | | | Р19 | | |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.06.2021 | | | 07-00 | | | 25.06.2021 | | | Р19 | | |
| 154. | Покос травы ЗАО «РТИ», ВН-ТП-24 | 2 | | | 08-00 | | | 26.06.2021 | | | 10-00 | | | 26.06.2021 | | | Р16 | | |
| 155. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.ТП111  Магнит 10-й,6-й мк-р. | 2 | | | 10-30 | | | 26.06.2021 | | | 12-30 | | | 26.06.2021 | | | Р19 | | |
| 156. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-48  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-Аргон | 3 | | | 14-30 | | | 26.06.2021 | | | 17-30 | | | 26.06.2021 | | | Р19 | | |
| 157. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-91  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | | 18-30 | | | 26.06.2021 | | | 20-30 | | | 26.06.2021 | | | Р19 | | |
| 158. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.06.2021 | | | 07-00 | | | 26.06.2021 | | | Р19 | | |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.06.2021 | | | 07-00 | | | 26.06.2021 | | | Р19 | | |
| 160. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон | 3 | | | 08-30 | | | 27.06.2021 | | | 11-30 | | | 27.06.2021 | | | Р19 | | |
| 161. | КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП87  КТП-88, Магнит 10-й,6-й мк-р.,ТП-50  ТП-24,ТП-23,ТП-1,ТП-86, РП-II в.п. | 3 | | | 16-00 | | | 27.06.2021 | | | 19-00 | | | 27.06.2021 | | | Р16,Р19 | | |
| 162. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.06.2021 | | | 07-00 | | | 27.06.2021 | | | Р19 | | |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.06.2021 | | | 07-00 | | | 27.06.2021 | | | Р19 | | |
| 164. | ТП-1а ООО «Аргон» (чистка) | 4 | | | 09-30 | | | 28.06.2021 | | | 13-30 | | | 28.06.2021 | | | Р9,Р19 | | |
| 165. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-48,ТП61 | 2 | | | 15-30 | | | 28.06.2021 | | | 17-30 | | | 28.06.2021 | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 166. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102,КТП-87,КТП88  КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | | | 16-40 | | | 28.06.2021 | | | 19-40 | | | 28.06.2021 | | | Р19 | | |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.06.2021 | | | 07-00 | | | 28.06.2021 | | | Р19 | | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.06.2021 | | | 07-00 | | | 28.06.2021 | | | Р19 | | |
| 169. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП61  ТП-48 | 2 | | | 08-30 | | | 29.06.2021 | | | 10-30 | | | 29.06.2021 | | | Р19 | | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 11-00 | | | 29.06.2021 | | | 13-00 | | | 29.06.2021 | | | Р19 | | |
| 171. | Покос травы ЗАО «РТИ» | 1 | | | 14-00 | | | 29.06.2021 | | | 15-00 | | | 29.06.2021 | | | Р16 | | |
| 172. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.  ТП-24,ТП-50 | 2 | | | 18-20 | | | 29.06.2021 | | | 20-20 | | | 29.06.2021 | | | Р19 | | |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 29.06.2021 | | | 07-00 | | | 29.06.2021 | | | Р19 | | |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 29.06.2021 | | | 07-00 | | | 29.06.2021 | | | Р19 | | |
| 175. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | | 08-20 | | | 30.06.2021 | | | 11-20 | | | 30.06.2021 | | | Р19,Р21 | | |
| 176. | Покос травы под т/п 1,2 от ЦРП-2 до ЦРП-3 | 3 | | | 08-20 | | | 30.06.2021 | | | 11-20 | | | 30.06.2021 | | | Р16 | | |
| 177. | ТП-1,ТП-86,ТП-61 | 2 | | | 13-30 | | | 30.06.2021 | | | 15-30 | | | 30.06.2021 | | | Р19,Р21 | | |
| 178. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | | 17-00 | | | 30.06.2021 | | | 19-00 | | | 30.06.2021 | | | Р19 | | |
| 179. | ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17, РП-II в.п. | 1 | | | 01-30 | | | 30.06.2021 | | | 02-30 | | | 30.06.2021 | | | Р21 | | |
| 180. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 30.06.2021 | | | 07-00 | | | 30.06.2021 | | | Р19 | | |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 30.06.2021 | | | 07-00 | | | 30.06.2021 | | | Р19 | | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)