О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В апреле 2024 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-2) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 01.04.2024 | 10-30 | 01.04.2024 | Р19 |
| 2. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-20 | 01.04.2024 | 14-20 | 01.04.2024 | Р19 |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 01.04.2024 | 17-00 | 01.04.2024 | Р19 |
| 4. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111 | 1 | 17-30 | 01.04.2024 | 18-30 | 01.04.2024 | Р19 |
| 5. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 01.04.2024 | 07-00 | 01.04.2024 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.04.2024 | 07-00 | 01.04.2024 | Р19 |
| 7. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 09-00 | 02.04.2024 | 11-00 | 02.04.2024 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 02.04.2024 | 14-30 | 02.04.2024 | Р19 |
| 9. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 02.04.2024 | 18-00 | 02.04.2024 | Р19 |
| 10. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 02.04.2024 | 07-00 | 02.04.2024 | Р19 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.04.2024 | 07-00 | 02.04.2024 | Р19 |
| 12. | ТП-23а | 6 | 09-00 | 03.04.2024 | 15-00 | 03.04.2024 | Р9 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-30 | 03.04.2024 | 17-30 | 03.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 14. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-30 | 03.04.2024 | 19-30 | 03.04.2024 | Р19 |
| 15. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 03.04.2024 | 07-00 | 03.04.2024 | Р19 |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.04.2024 | 07-00 | 03.04.2024 | Р19 |
| 17. | ЦРП-1 яч.15 | 3 | 08-30 | 04.04.2024 | 11-30 | 04.04.2024 | Р26 |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 04.04.2024 | 14-30 | 04.04.2024 | Р19 |
| 19. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 04.04.2024 | 17-00 | 04.04.2024 | Р19 |
| 20. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 04.04.2024 | 07-00 | 04.04.2024 | Р19 |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.04.2024 | 07-00 | 04.04.2024 | Р19 |
| 22. | ЦРП-9 яч.7 | 3 | 08-35 | 05.04.2024 | 11-35 | 05.04.2024 | Р24 |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 05.04.2024 | 14-30 | 05.04.2024 | Р19 |
| 24. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 05.04.2024 | 17-00 | 05.04.2024 | Р19 |
| 25. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 05.04.2024 | 07-00 | 05.04.2024 | Р19 |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.04.2024 | 07-00 | 05.04.2024 | Р19 |
| 27. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 09-00 | 06.04.2024 | 11-00 | 06.04.2024 | Р19 |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 06.04.2024 | 14-30 | 06.04.2024 | Р19 |
| 29. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 06.04.2024 | 17-00 | 06.04.2024 | Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-30 | 06.04.2024 | 19-30 | 06.04.2024 | Р19 |
| 31. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 06.04.2024 | 07-00 | 06.04.2024 | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.04.2024 | 07-00 | 06.04.2024 | Р19 |
| 33. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 09-00 | 07.04.2024 | 11-00 | 07.04.2024 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 07.04.2024 | 14-30 | 07.04.2024 | Р19 |
| 35. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 07.04.2024 | 17-00 | 07.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-30 | 07.04.2024 | 19-30 | 07.04.2024 | Р19 |
| 37. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 07.04.2024 | 07-00 | 07.04.2024 | Р19 |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.04.2024 | 07-00 | 07.04.2024 | Р19 |
| 39. | ЦРП-9 яч.54 | 1 | 09-00 | 08.04.2024 | 10-00 | 08.04.2024 | Р4 |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 08.04.2024 | 14-30 | 08.04.2024 | Р19 |
| 41. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 08.04.2024 | 17-00 | 08.04.2024 | Р19 |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-30 | 08.04.2024 | 19-30 | 08.04.2024 | Р19 |
| 43. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 08.04.2024 | 07-00 | 08.04.2024 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.04.2024 | 07-00 | 08.04.2024 | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-20 | 09.04.2024 | 10-20 | 09.04.2024 | Р19 |
| 46. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 13-00 | 09.04.2024 | 15-00 | 09.04.2024 | Р19 |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 16-00 | 09.04.2024 | 18-00 | 09.04.2024 | Р19 |
| 48. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 09.04.2024 | 07-00 | 09.04.2024 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.04.2024 | 07-00 | 09.04.2024 | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 10.04.2024 | 10-30 | 10.04.2024 | Р19 |
| 51. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 11-50 | 10.04.2024 | 13-50 | 10.04.2024 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-30 | 10.04.2024 | 15-30 | 10.04.2024 | Р19 |
| 53. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 10.04.2024 | 18-00 | 10.04.2024 | Р19 |
| 54. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 10.04.2024 | 07-00 | 10.04.2024 | Р19 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.04.2024 | 07-00 | 10.04.2024 | Р19 |
| 56. | ЦРП-9 яч.54 | 2 | 08-30 | 11.04.2024 | 10-30 | 11.04.2024 | Р1 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 11.04.2024 | 14-30 | 11.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 58. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 11.04.2024 | 17-00 | 11.04.2024 | Р19 |
| 59. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 11.04.2024 | 07-00 | 11.04.2024 | Р19 |
| 60. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.04.2024 | 07-00 | 11.04.2024 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 12.04.2024 | 10-30 | 12.04.2024 | Р19 |
| 62. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-30 | 12.04.2024 | 14-30 | 12.04.2024 | Р19 |
| 63. | ГПП,ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | 14-10 | 12.04.2024 | 15-10 | 12.04.2024 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 16-00 | 12.04.2024 | 18-00 | 12.04.2024 | Р19 |
| 65. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 12.04.2024 | 07-00 | 12.04.2024 | Р19 |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.04.2024 | 07-00 | 12.04.2024 | Р19 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-20 | 13.04.2024 | 10-20 | 13.04.2024 | Р19 |
| 68. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 11-00 | 13.04.2024 | 13-00 | 13.04.2024 | Р19 |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 14-00 | 13.04.2024 | 16-00 | 13.04.2024 | Р19 |
| 70. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-30 | 13.04.2024 | 18-30 | 13.04.2024 | Р19 |
| 71. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 13.04.2024 | 07-00 | 13.04.2024 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.04.2024 | 07-00 | 13.04.2024 | Р19 |
| 73. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 08-30 | 14.04.2024 | 10-30 | 14.04.2024 | Р19 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 11-30 | 14.04.2024 | 13-30 | 14.04.2024 | Р19 |
| 75. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 14-00 | 14.04.2024 | 16-00 | 14.04.2024 | Р19 |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 16-30 | 14.04.2024 | 18-30 | 14.04.2024 | Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 14.04.2024 | 07-00 | 14.04.2024 | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.04.2024 | 07-00 | 14.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 09-00 | 15.04.2024 | 11-00 | 15.04.2024 | Р19 |
| 80. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 13-00 | 15.04.2024 | 15-00 | 15.04.2024 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 16-00 | 15.04.2024 | 18-00 | 15.04.2024 | Р19 |
| 82. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-00 | 15.04.2024 | 19-00 | 15.04.2024 | Р19 |
| 83. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 15.04.2024 | 07-00 | 15.04.2024 | Р19 |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-207 | 1 | 06-00 | 15.04.2024 | 0**7**-00 | 15.04.2024 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 16.04.2024 | 10-30 | 16.04.2024 | Р19 |
| 86. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-30 | 16.04.2024 | 14-30 | 16.04.2024 | Р19 |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 16.04.2024 | 17-00 | 16.04.2024 | Р19 |
| 88. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-30 | 16.04.2024 | 19-30 | 16.04.2024 | Р19 |
| 89. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 16.04.2024 | 07-00 | 16.04.2024 | Р19 |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-207 | 1 | 06-00 | 16.04.2024 | 0**7**-00 | 16.04.2024 | Р19 |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 17.04.2024 | 10-30 | 17.04.2024 | Р19 |
| 92. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-30 | 17.04.2024 | 14-30 | 17.04.2024 | Р19 |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 17.04.2024 | 17-00 | 17.04.2024 | Р19 |
| 94. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-30 | 17.04.2024 | 19-30 | 17.04.2024 | Р19 |
| 95. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 17.04.2024 | 07-00 | 17.04.2024 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-207 | 1 | 06-00 | 17.04.2024 | 0**7**-00 | 17.04.2024 | Р19 |
| 97. | 2 в.п. |  | 08-00 | 18.04.2024 | 11-00 | 18.04.2024 | Р9 |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-00 | 18.04.2024 | 15-00 | 18.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 99. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 18.04.2024 | 18-00 | 18.04.2024 | Р19 |
| 100. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 18.04.2024 | 07-00 | 18.04.2024 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.04.2024 | 07-00 | 18.04.2024 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-00 | 19.04.2024 | 10-00 | 19.04.2024 | Р19 |
| 103. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 11-00 | 19.04.2024 | 13-00 | 19.04.2024 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-30 | 19.04.2024 | 15-30 | 19.04.2024 | Р19 |
| 105. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-00 | 19.04.2024 | 19-00 | 19.04.2024 | Р19 |
| 106. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 19.04.2024 | 07-00 | 19.04.2024 | Р19 |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.04.2024 | 07-00 | 19.04.2024 | Р19 |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 20.04.2024 | 10-30 | 20.04.2024 | Р19 |
| 109. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-30 | 20.04.2024 | 14-30 | 20.04.2024 | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-30 | 20.04.2024 | 17-30 | 20.04.2024 | Р19 |
| 111. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-00 | 20.04.2024 | 18-00 | 20.04.2024 | Р19 |
| 112. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 20.04.2024 | 07-00 | 20.04.2024 | Р19 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.04.2024 | 07-00 | 20.04.2024 | Р19 |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-00 | 21.04.2024 | 10-00 | 21.04.2024 | Р19 |
| 115. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 10-30 | 21.04.2024 | 12-30 | 21.04.2024 | Р19 |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-30 | 21.04.2024 | 15-30 | 21.04.2024 | Р19 |
| 117. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 21.04.2024 | 18-00 | 21.04.2024 | Р19 |
| 118. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 21.04.2024 | 07-00 | 21.04.2024 | Р19 |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.04.2024 | 07-00 | 21.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-45 | 22.04.2024 | 10-45 | 22.04.2024 | Р19 |
| 121. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-30 | 22.04.2024 | 14-30 | 22.04.2024 | Р19 |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 22.04.2024 | 17-00 | 22.04.2024 | Р19 |
| 123. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-30 | 22.04.2024 | 19-30 | 22.04.2024 | Р19 |
| 124. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 22.04.2024 | 07-00 | 22.04.2024 | Р19 |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.04.2024 | 07-00 | 22.04.2024 | Р19 |
| 126. | ЦРП-2 | 3 | 08-20 | 23.04.2024 | 11-20 | 23.04.2024 | Р9 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-30 | 23.04.2024 | 15-30 | 23.04.2024 | Р19 |
| 128. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 23.04.2024 | 18-00 | 23.04.2024 | Р19 |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 18-30 | 23.04.2024 | 20-30 | 23.04.2024 | Р19 |
| 130. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 23.04.2024 | 07-00 | 23.04.2024 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.04.2024 | 07-00 | 23.04.2024 | Р19 |
| 132. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 08-30 | 24.04.2024 | 10-30 | 24.04.2024 | Р19 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 24.04.2024 | 14-30 | 24.04.2024 | Р19 |
| 124. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 24.04.2024 | 17-00 | 24.04.2024 | Р19 |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-30 | 24.04.2024 | 19-30 | 24.04.2024 | Р19 |
| 126. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 24.04.2024 | 07-00 | 24.04.2024 | Р19 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.04.2024 | 07-00 | 24.04.2024 | Р19 |
| 128. | КТП-61а | 5 | 08-00 | 25.04.2024 | 13-00 | 25.04.2024 | Р9 |
| 129. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-30 | 25.04.2024 | 15-30 | 25.04.2024 | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а | 2 | 16-00 | 25.04.2024 | 18-00 | 25.04.2024 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 131. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 25.04.2024 | 07-00 | 25.04.2024 | Р19 |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.04.2024 | 07-00 | 25.04.2024 | Р19 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-40 | 26.04.2024 | 10-40 | 26.04.2024 | Р19 |
| 134. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | 09-00 | 26.04.2024 | 11-00 | 26.04.2024 | Р16 |
| 135. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 13-00 | 26.04.2024 | 15-00 | 26.04.2024 | Р19 |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 14-00 | 26.04.2024 | 16-00 | 26.04.2024 | Р19 |
| 137. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | 15-00 | 26.04.2024 | 17-00 | 26.04.2024 | Р16 |
| 138. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-00 | 26.04.2024 | 19-00 | 26.04.2024 | Р19 |
| 139. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 26.04.2024 | 07-00 | 26.04.2024 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.04.2024 | 07-00 | 26.04.2024 | Р19 |
| 141. | Покос травы на закрепленной территории ГПП | 2 | 08-30 | 27.04.2024 | 10-30 | 27.04.2024 | Р16 |
| 142. | ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП | 2 | 09-00 | 27.04.2024 | 11-00 | 27.04.2024 | Р19,Р21 |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 27.04.2024 | 14-30 | 27.04.2024 | Р19 |
| 144. | Покос травы на закрепленной территории  | 2 | 12-40 | 27.04.2024 | 14-40 | 27.04.2024 | Р19 |
| 145. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 27.04.2024 | 17-00 | 27.04.2024 | Р19 |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-00 | 27.04.2024 | 19-00 | 27.04.2024 | Р19 |
| 147. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 27.04.2024 | 07-00 | 27.04.2024 | Р19 |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.04.2024 | 07-00 | 27.04.2024 | Р19 |
| 149. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-30 | 28.04.2024 | 10-30 | 28.04.2024 | Р19 |
| 150. | Покос травы на закрепленной территории ГПП | 3 | 09-00 | 28.04.2024 | 13-00 | 28.04.2024 | Р16 |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 28.04.2024 | 14-30 | 28.04.2024 | Р19 |
| 152. | Покос травы на закрепленной территории  | 2 | 14-00 | 28.04.2024 | 16-00 | 28.04.2024 | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 28.04.2024 | 17-00 | 28.04.2024 | РР19 |
| 154. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 16-30 | 28.04.2024 | 18-30 | 28.04.2024 | Р19 |
| 155. | Покос травы на закрепленной территории около цеха | 2 | 17-00 | 28.04.2024 | 19-00 | 28.04.2024 | Р16 |
| 156. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 28.04.2024 | 07-00 | 28.04.2024 | Р19 |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.04.2024 | 07-00 | 28.04.2024 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-00 | 29.04.2024 | 10-00 | 29.04.2024 | Р19 |
| 159. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-3 | 2 | 09-00 | 29.04.2024 | 11-00 | 29.04.2024 | Р16 |
| 160. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 29.04.2024 | 14-30 | 29.04.2024 | Р19 |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | 29.04.2024 | 17-00 | 29.04.2024 | Р19 |
| 162. | Покос травы на закрепленной территории  | 2 | 17-00 | 29.04.2024 | 19-00 | 29.04.2024 | Р16 |
| 163. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 29.04.2024 | 07-00 | 29.04.2024 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.04.2024 | 07-00 | 29.04.2024 | Р19 |
| 165. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 ТП111ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-IIв.п., ТП-86а,ТП-50 | 2 | 09-00 | 30.04.2024 | 11-00 | 30.04.2024 | Р19 |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61аТП-86а,ТП-50 | 2 | 12-30 | 30.04.2024 | 14-30 | 30.04.2024 | Р19 |
| 167. | Покос травы на закрепленной территории  | 2 | 15-00 | 30.04.2024 | 17-00 | 30.04.2024 | Р16 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9, ЦРП-17, РП-IIв.п. | 1 | 01-00 | 30.04.2024 | 02-00 | 30.04.2024 | Р19 |
| 169. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | 30.04.2024 | 07-00 | 30.04.2024 | Р19 |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.04.2024 | 07-00 | 30.04.2024 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-2)